REGISTRO DE IMPEDIMENTOS Y BLOQUEOS DE PROYECTO

Nombre del Proyecto: Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)
Fecha de Emisión: 22 de septiembre de 2026

1. Resumen Ejecutivo de Riesgos

El presente anexo detalla los factores externos e internos que actualmente interrumpen el flujo de trabajo del Área de Desarrollo. Estos elementos representan un riesgo crítico para el cumplimiento del cronograma y las fechas de entrega acordadas, debido a que el equipo de desarrollo se encuentra parcialmente detenido.

2. Tabla de Incidencias y Bloqueos Activos

| ID | Fecha de Reporte | Descripción del Impedimento | Impacto en el Proyecto | Área / Responsable de Solución | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 22/09/2026 | Falta de accesos de Administrador: El equipo no cuenta con las contraseñas ni privilegios elevados requeridos. | Impide la configuración y despliegue del entorno de pruebas. | Área de Sistemas/ TICs | Bloqueado |
| 02 | 22/09/2026 | Demora en soporte técnico: Falta de respuesta o resolución en los canales de atención oficiales. | Retraso en la habilitación de infraestructura y bases de datos. | Mesa de Ayuda / Soporte Técnico | En Proceso |
| 03 | 22/09/2026 | Restricción de red (Internet bloqueado): Políticas de navegación estrictas en los equipos de trabajo. | Bloquea la descarga de librerías, dependencias y herramientas de desarrollo. | Área de Sistemas/ TICs | Bloqueado |

3. Plan de Acción y Próximos Pasos

Para mitigar el impacto en el avance del proyecto, se requiere ejecutar las siguientes acciones de manera urgente:

- Escalación jerárquica: Intervención de un nivel superior para priorizar los tickets de soporte técnico detenidos.

- Asignación de perfiles temporales / Disponer de la contraseña de Administrador en los 2 equipos del Área de Desarrollo: Solicitar credenciales de administrador temporales o supervisadas para desbloquear las tareas de configuración.

- Liberación de puertos/sitios: Gestionar una excepción temporal con el equipo de redes para permitir el acceso a los repositorios oficiales de software necesarios.